## Slide 1: AI-Tutor MVP: статус и дорожная карта
Презентация для стейкхолдера

## Slide 2: Короткий вывод
AI-Tutor уже доведён до рабочего MVP: есть ученик, родитель, учитель, администратор, готовая математика 42/42, мониторинг, backup и production-контур.
Следующий этап — не добавлять хаотично новые функции, а доказать пользу на живом math-пилоте и потом масштабировать проверенный шаблон.

## Slide 3: 5 частей презентации
Что сделано по итогам проекта.
Что предстоит сделать в ближайший месяц.
Что предстоит сделать в ближайшие 3 месяца.
В чём будет глобальное отличие проекта в каждой фазе от предыдущей.
Топ-5 фишек на каждом этапе проекта.

## Slide 4: 1. Что сделано по итогам проекта
Направление | Что сделано | Что это даёт
Рабочий продукт | Production MVP, основные роли | Можно тестировать реальный сценарий
Ученик | Предметы, темы, урок, чат, практика | Ребёнок понимает следующий шаг
Математика | 42/42 темы готовы | Есть база для пилота
Источники | Проверенная привязка к материалам | Ответы не выглядят “из воздуха”
Практика | Задания и follow-up кнопки | Можно тренироваться, а не только читать

## Slide 5: 1. Что сделано: роли
Роль | Что работает | Простая польза
Ученик | Диагностика, маршрут, урок, практика | Учится по шагам
Родитель | Сводка прогресса и рекомендации | Понимает, где помочь
Учитель | Готовность тем и материалы | Управляет качеством
Админ | Пользователи, инвайты, аудит, мониторинг | Контролирует систему

## Slide 6: 1. Что сделано: надёжность
Production работает на school.431a.ru.
Есть backup и offsite-копии.
Есть Prometheus/Grafana мониторинг.
Есть health-checks и понятный deploy/rollback контур.
После последних изменений production healthy.

## Slide 7: 2. Ближайший месяц
Приоритет | Что делаем | Что это даст пользователю
P0 | Живой пилот с учеником | Проверим реальное обучение
P0 | Вычитка математики | Задания станут понятнее
P0 | Больше практики | Меньше повторов, лучше закрепление
P0 | Adaptive progression | Следующая тема выбирается по ошибкам
P1 | Еженедельный отчёт родителю | Семья понимает, что делать завтра

## Slide 8: 2. Как продукт выглядит через месяц
Ребёнок проходит диагностику и получает маршрут.
Темы не выбираются случайно — система ведёт дальше.
У каждой темы есть несколько вариантов практики.
Родитель получает простой отчёт без технических деталей.
Учитель видит, что требует правки.

## Slide 9: 3. Ближайшие 3 месяца
Период | Главный фокус | Что делаем | Что это даст
Месяц 1 | Пилот математики | Живое тестирование, редактура, практика | Докажем пользу на одном предмете
Месяц 2 | Новые предметы | Алгебра и геометрия по тому же стандарту | Проект перестаёт быть только математикой
Месяц 3 | Платформа | Аналитика, качество, масштабирование | Появляется управляемая система

## Slide 10: 3. Результат через 3 месяца
Математика стабилизирована и проверена живым использованием.
Алгебра и геометрия подготовлены по тому же шаблону.
Ошибки ребёнка влияют на повторение и следующую тему.
Учитель управляет качеством материалов.
Можно подключать больше учеников без ручного хаоса.

## Slide 11: 4. Отличие фаз
Фаза | Как выглядит проект | Главное отличие
Прототип | Идея и AI-ответ | Проверяем возможность
MVP | Полный пользовательский контур | Появляется учебный сценарий
Пилот | Реальный ребёнок и качество | Проверяем пользу в живом обучении
Платформа | Несколько предметов и аналитика | Масштабируем проверенный процесс
Экосистема | Методика, пользователи, партнёры | Образовательный продукт

## Slide 12: 4. Главная мысль по фазам
Каждая фаза повышает не количество экранов, а уровень доверия к учебному процессу.
Прототип отвечает на вопрос: “можно ли сделать?”
MVP отвечает: “работает ли полный сценарий?”
Пилот отвечает: “помогает ли ребёнку?”
Платформа отвечает: “можно ли масштабировать?”
Экосистема отвечает: “можно ли строить вокруг этого продукт?”

## Slide 13: 5. Топ-5 фишек текущего этапа
# | Фишка | Почему важно
1 | Математика 42/42 | Полный учебный маршрут
2 | AI-урок | Объяснение, чат, практика, следующий шаг
3 | Родительская сводка | Семья понимает прогресс
4 | Учительская готовность | Качество можно улучшать управляемо
5 | Ops-контур | Backup и мониторинг снижают риск

## Slide 14: 5. Топ-5 фишек ближайшего месяца
# | Фишка | Пользовательская ценность
1 | Живой маршрут | Система ведёт ребёнка дальше
2 | Редакторское качество | Задания звучат как у репетитора
3 | Вариативная практика | Больше способов закрепить тему
4 | Диагностика старта | Учим слабые места
5 | Еженедельный отчёт | Родитель понимает, что делать завтра

## Slide 15: 5. Топ-5 фишек горизонта 3 месяца
# | Фишка | Пользовательская ценность
1 | Несколько предметов | Подход работает шире математики
2 | Адаптивный план | Темы выбираются по данным
3 | Контроль качества | Учитель управляет качеством AI
4 | Аналитика обучения | Видно, где дети застревают
5 | Масштабируемый пилот | Можно подключать больше учеников

## Slide 16: Финальная рекомендация
Следующий правильный шаг — живой math-пилот.
Сначала нужно доказать:
ребёнок реально проходит уроки;
практика помогает закреплять темы;
родитель понимает отчёт;
учитель может улучшать качество;
система остаётся стабильной после регулярного использования.
После этого можно масштабировать шаблон на алгебру, геометрию и другие предметы.